**时间 | 2020年04月24日 20:00 ~ 22:00**

**与会人员：郭维泽、张延钊、王元玮、吕江枫、李书源、王云杰**

 **会议议题**

1. 讨论项目开发工作
2. 讨论下周工作分工
3. 明确本周工作量

 **会议结论**

1. 这周主要进行了实验6-8的总结工作，总结实验6-8情况，制作PPT。
2. 明确了开发流程、分工、分支管理、项目部署等关键问题，具体分工见问题及任务跟踪
3. 下周工作：基本完成开发工作，郭维泽同学准备测试工作
4. 确定工作量，具体见工作量统计表

**问题及任务跟踪**



1. 郭维泽：测试工作初步准备
2. 李书缘：开发工作微信部分
3. 吕江枫：开发工作管理员部分
4. 王云杰：开发工作数据库部分
5. 张延钊：开发工作逻辑层部分
6. 王元玮：开发工作项目部署

下次开会时间：4月30日 晚上开会