**时间 | 2020年05月06日 20:00 ~ 22:00**

**与会人员：郭维泽、张延钊、王元玮、吕江枫、李书源、王云杰**

 **会议议题**

1. 讨论项目开发工作及进展
2. 讨论下周工作分工
3. 明确本周工作量

 **会议结论**

1. 讨论项目开发工作及进展，解决了各类技术问题。相比于上周的讨论，这次集中于代码评审后发现的问题
2. 下周工作：基本完成开发工作修改，郭维泽同学准备测试工作，实现项目的初步部署测试
3. 确定工作量，具体见工作量统计表

**问题及任务跟踪（同上周）**



1. 郭维泽：测试工作初步准备
2. 李书缘：开发并完善工作微信部分
3. 吕江枫：开发并完善工作管理员部分
4. 王云杰：开发并完善工作数据库部分
5. 张延钊：开发并完善工作逻辑层部分
6. 王元玮：开发工作项目部署

下次开会时间：5月8日 晚上开会