**时间 | 2020年05月08日 20:00 ~ 22:00**

**与会人员：郭维泽、张延钊、王元玮、吕江枫、李书源、王云杰**

 **会议议题**

1. 讨论课程后老师最新要求
2. 讨论项目开发工作及进展，讨论测试工作如何开展
3. 讨论下周工作分工
4. 明确本周工作量

 **会议结论**

1. 开发工作已基本完成，下周前半部分李书缘、吕江枫等人进一步完善开发工作，其他人开始准备测试工作。下周后半部分开发几人开始实现单元测试。郭维泽王元玮实现测试需求说明书初稿。
2. 拟定测试工作分为黑盒测试和白盒测试，分别由测试组和开发组进行
3. 根据老师要求补充燃尽图
4. 下周工作：见第一条
5. 确定工作量，具体见工作量统计表

**问题及任务跟踪（同上周）**



1. 郭维泽：测试需求说明书初稿
2. 李书缘：开发并完善工作微信部分，负责对应部分单元测试
3. 吕江枫：开发并完善工作管理员部分，负责对应部分单元测试
4. 王云杰：开发并完善工作数据库部分，负责对应部分单元测试
5. 张延钊：开发并完善工作逻辑层部分，负责对应部分单元测试
6. 王元玮：开发工作项目部署，测试需求说明书初稿

下次开会时间：5月13日 晚上开会