**时间 | 2020年05月15日 20:00 ~ 22:00**

**与会人员：郭维泽、张延钊、王元玮、吕江枫、李书源、王云杰**

 **会议议题**

1. 讨论课程后老师最新要求，本周无需进行额外工作
2. 讨论测试工作如何开展，以应对评审。
3. 讨论评审分工
4. 讨论下周工作分工
5. 明确本周工作量

 **会议结论**

1. 开发的四人继续完成单元测试，并在周三完成单元测试报告
2. 郭维泽负责黑盒测试，王元玮进行性能测试
3. 评审分工为每三人负责一组，具体见下文任务追踪
4. 确定工作量，具体见工作量统计表

**问题及任务跟踪**



1. 郭维泽：完成测试需求说明书，B组
2. 李书缘：完善微信部分，负责对应部分单元测试，完成单元测试报告，B组
3. 吕江枫：完善管理员部分，负责对应部分单元测试，完成单元测试报告，B组
4. 王云杰：完善数据库部分，负责对应部分单元测试，完成单元测试报告，A组
5. 张延钊：完善逻辑层部分，负责对应部分单元测试，完成单元测试报告，A组
6. 王元玮：性能测试部分，A组

下次开会时间：5月22日 晚上开会